|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка на сопровождение ПО** | | | **№ 6688 от 31.01.2019** | |
|  | Авторская поддержка ПО | |  | Настройка и модификация ПО |
| Наименование заявки | | Изменение автоматизированной технологии формирования АОФ | | |
| Приоритет | | Высокий | | |
| Система | | ЕАСАПР М | | |

**Раздел 1**

**СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ**

**ОПИСАНИЕ ЗАЯВКИ**

|  |
| --- |
| Во изменение автоматизированной технологии формирования АОФ  1. Формирование АОФ по причине «простой подвижного состава на путях общего пользования в ожидании подачи на выставочный путь при обслуживании путей необщего пользования локомотивом владельца» осуществлять при условии наличия в данных договора, получаемых из АС ЭТРАН в поле «Дальнейшее продвижение производится локомотивом» сведений «Владельца» или в поле «Место подачи вагонов» сведений «Выставочные пути станции» или «Выставочные пути предприятия». 2. При использовании данных накладной, получаемой из АС ЭТРАН, в формировании АОФ по всем причинам, учитывать проставленный в накладной признак «Отцеп», «Перегруз». Отцепленные вагоны, выгруженные при осуществлении операции перегруза в акт не включать. Проверку при составлении акта на увеличение срока доставки на все вагоны, включенные в накладную осуществлять с учетом признака  «Отцеп», «Перегруз». 3. Во изменение заявки 1806 формирование АОФ по причине «Подача вагонов на пути припортовой станции без перевозочных документов» производить при отсутствии перевозочного документа любого бланка со станцией отправления равной станции перемещения. |

**КАТЕГОРИЯ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Изменение НСИ |
|  | Изменение бизнес процесса |
|  | Изменение законодательства |
|  | Изменение методологии |
|  | Интеграция с другими системами |
|  | Обеспечение бесперебойной работы |
|  | Удобство эксплуатации системы |

**СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** |

|  |  |
| --- | --- |
| Запрашиваемая дата выполнения | 03.02.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Ответственный за оформление заявки* |  |
| Ведущий технолог |  |
| *Инициатор заявки* |  |
| Ведущий технолог |  |
| *Функциональный заказчик АС* |  |
| Начальник управления |  |

**Раздел 2**

**ПРЕДМЕТ КОРРЕКТИРОВКИ**

|  |
| --- |
| Для выполнения заявки необходимо:   1. Модифицировать программное обеспечение ЕАСАПР М (подсистема АРЛ) по перечисленным ниже направлениям:    1. Модифицировать алгоритм автоматического создания заготовки акта общей формы (далее – АОФ) по сообщениям из системы АСУ МР по причине «***Оформление случаев занятия инфраструктуры -> простой подвижного состава на путях общего пользования в ожидании подачи на выставочный путь при обслуживании путей необщего пользования локомотивом владельца***»:  * Дополнительно к уже реализованным условиям формировать заготовку в случае наличия по станции оформления заготовки договора на эксплуатацию ПНП (подачу/уборку вагонов) с типом договора 1 или 7 (по данным АС ЭТРАН).   1. Модифицировать программный интерфейс оформления АОФ на задержку, составляемых с запросом данных накладной из АС ЭТРАН: * в интерфейсе взаимодействия с АС ЭТРАН при получении данных накладной реализовать обработку признака вагонов «Отцеп»; * при отображении в пользовательском интерфейсе результатов запроса АС ЭТРАН уведомлять пользователя о вагонах, имеющих признак «Отцеп».   1. Модифицировать алгоритм автоматического создания заготовки АОФ по причине ***«Подача вагонов на пути припортовой станции без перевозочных документов»***. Формировать заготовку при выполнении следующих условий: * При получении данных об уборке вагонов по припортовой станции (ГУ-45) и при последующем запросе сведений накладной из АС ЭТРАН получены данные о последней накладной на вагон, в которой станция назначения совпадает с припортовой станцией, на которой находится вагон.   2. Разработать описание процедуры проверки в ГВЦ ОАО «РЖД» внесенных изменений. Описание должно содержать последовательность действий, выполняемых в ЕАСАПР М, а также требования по получению из нескольких смежных систем необходимых сообщений/документов (удовлетворяющих необходимым условиям проверки):   * для пункта 1.1 предмета корректировки: * получение из АСУ МР сообщения о нарушении межоперационного интервала; * получение из АС ЭТРАН накладной; * получение из АС ЭТРАН договора на эксплуатацию ПНП (подачу/уборку вагонов); * для пункта 1.2: * получение из АС ЭТРАН накладной; * для пункта 1.3: * получение из АСУ СТ памятки приемосдатчика ГУ-45; * получение из АС ЭТРАН сведений о владельцах вагонов, включенных в ГУ-45; * получение из АС ЭТРАН уведомления ГУ-2б; * получение из АС ЭТРАН накладной.   3. Передать в ГВЦ ОАО «РЖД» модифицированное программное обеспечение. |

**РЕСУРСНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Трудоемкость (ч/ч)** | |
| **План** | **Факт** |
|  | **Итого:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Руководитель проекта от Исполнителя:* |  |
| *Согласованы плановые показатели* |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |
| *Согласованы фактические показатели* |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Принято в работу |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

**Раздел 3**

**СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительно требуется оформление |  |
| Причина отклонения заявки |  |
| Согласованная дата выполнения |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕНОС СРОКОВ ЗАКРЫТИЯ** | |
| Причина переноса срока |  |
| Уточненная дата выполнения |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ** | |
| Причина приостановки |  |
| Дата приостановки |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |
| Дата возобновления |  |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

**Раздел 4**

**ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ** | |
| Дата предоставления на тестирование |  |
| Период проведения тестирования |  |
| **Выполнение работы по тестированию** | |
|  | |
| **Результаты тестирования** | |
|  | |
| *Ответственный по тестированию* | |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполненные работы (внесенные изменения):** | |
|  | |
| **Корректура (наряд):** |  |
|  |  |
| **Наличие отчета о выполнении заявки:** | |
|  | |
| *Ответственный ГВЦ* | |
| *(Должность)* | *(Ф.И.О и дата)* |

**Раздел 5**

**ЗАКРЫТИЕ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата закрытия заявки |  |
| *Заявку закрыл от инициатора заявки* |  |
| Ведущий технолог | Фонсека М.О. |